Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18. I 110/18. – Odluka Ustavnog suda RH) i članka 53. Statuta Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 1/18), općinski načelnik Općine Gornja Rijeka 21. ožujka 2019. godine donosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2018. godini

I.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2018. godini („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 22/17, 11/18. i 26/18)  (u daljnjem tekstu: Program) utvrđena je gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka (u daljnjem tekstu: Općina) u 2018. godini.

Program sadrži:

- opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavu opreme,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

II.

Gradnja  objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabava opreme  i predviđeni troškovi utvrđeni su za objekte i uređaje komunalne infrastrukture za sljedeće djelatnosti komunalne infrastrukture:

- nerazvrstane ceste,

- javne površine,

- javnu rasvjetu.

III.

Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2018. godini izvršeni su kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste

1.1. Modernizacija nerazvrstanih cesta

U 2018. godini za izvršenje ovog projekta procijenjeni su troškovi u svoti od 200.000,00 kuna.

Proveden je postupak jednostavne nabave te je ugovorena modernizacija slijedećih dionica nerazvrstanih cesta:

- Kostanjevec Riječki, odvojak Brlić, dio kčbr. 2105 k.o. Gornja Rijeka, dužine 85m,

- Donja Rijeka, odvojak Oraki, kčbr. 2698 k.o. Gornja Rijeka, dužine 5m i  ograda na mostu,

- Gornja Rijeka, Novoselska ulica, dužine 50m i ograda na mostu,

- Gornja Rijeka, Ulica Kralja Bele IV, dio kčbr. 3143 k.o. Gornja Rijeka, dužine 65m,

- Kolarec, odvojak Valjak, kčbr. 4478 k.o. Pofuki, dužine 160m,

- Fodrovec Riječki, centar, dio kčbr 1700 k.o. Pofuki, dužine 25m.

Radovi su ugovoreni s tvrtkom Kalničanka proizvodi d.o.o. po cijeni 191.632,94 kuna.

2. Javne površine

2.1. Uređenje sajmišta u naselju Gornja Rijeka

U 2018. godini za izvršenje ovog projekta procijenjeni su troškovi u svoti od 5.000,00 kuna. Tijekom 2018. godine ovaj projekt nije izvršen.

2.2. Uređenje igrališta u naselju Kolarec

U 2018. godini za izvršenje ovog projekta procijenjeni su troškovi u svoti od 5.000,00 kuna. Tijekom 2018. godine ovaj projekt nije izvršen.

3. Javna rasvjeta

3.1. Rekonstrukcija javne rasvjete

U 2018. godini za izvršenje ovog projekta procijenjeni su troškovi u svoti od 245.000,00 kuna.

Proveden je postupak jednostavne nabave te je ugovorena modernizacija javne rasvjete II. faza s tvrtkom ROTOR d.o.o., Bjelovar. Postava nove LED rasvjete izvršena je u naseljima Donja Rijeka, Dropkovec, Kolarec, Kostanjevec Riječki i Pofuki. Radovi su okončani u studenom 2018. godine te je ovaj projekt izvršen u svoti od 244.370,00 kuna.

IV.

Ukupna visina procijenjenih troškova po ovom Programu iznosila je 455.000,00 kuna, a izvršeno je 446.002,94 kuna ili 98,02% prema izvorima financiranja kako slijedi:

- Prihod od komunalnog doprinosa u 2018. godini                                    8.578,74 kuna,

- Prihod iz Proračuna Općine Gornja Rijeka

za 2018. godinu						                 437.424,20 kuna,

Ukupno:          							     446.002,94 kuna.

V.

Ovo Izvješće dostavit će se Općinskom vijeću Općine Gornja Rijeka.

VI.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

KLASA: 363-03/19-01/02

URBROJ: 2137/25-19-1

Gornja Rijeka, 21. ožujka 2019.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Darko Fištrović